生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目

项 目 编 号             济水行许字[2018]13号

建 设 地 点                济源市克井镇

验 收 单  位       河南省济源煤业有限责任公司

2021 年 4 月 26 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目 | 行业 类别 | 井采煤矿项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 河南省济源煤业有限责任公司 | 项目 性质 | 改扩建 |
| 水土保持方案批复机关、时间及文号 | 济源市水利局、2018年8月15日、济水行许字[2018]13号 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2017年10月～2018年6月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 河南省兴达水保工程监理有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | 河南泽霖工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 河南省济源煤业有限责任公司二矿 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 郑州诚保矿业技术有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 河南泽霖工程咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）的规定，河南省济源煤业有限责任公司于2020年7月18日在济源市主持召开了河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持设施验收会。 验收会议前，水土保持设施验收报告编制单位提交了《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持设施验收报告》、水土保持监测单位提交了《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目土保持监测总结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。 验收组及与会代表实地查看了项目现场，观看了工程影像，查阅了相关技术资料，听取了水土保持方案编制单位、水土保持监测单位和水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持方案、水土保持监测和水土保持设施验收报告的汇报，经质询和讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目位于河南省济源市克井镇，矿井设计生产能力为0.30Mt/a。本项目由主井工业场地、副井工业场地、风井工业场地、废弃工业场地、场外道路、场外供电线路和场外排水沟等七大部分组成，已于2017年11月开工建设，2018年6月建设完成。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2018年8月15日，济源市水利局以“济水行许字[2018]13号”文件批复了本项目水土保持方案。根据批复文件，本工程水土流失防治责任范围为506.48hm2，其中项目建设区18.03hm2，直接影响区面积488.45hm2。水土流失防治目标采用建设生产类项目一级标准，扰动土地整治率95%，水土流失总治理度91%，水土流失控制比1.0，拦渣率98%，林草植被恢复率98%，林草覆盖率26%。 （三）水土保持初步设计情况 本项目水土保持方案已纳入主体工程初步设计（水土保持设计专章）；2017年8月，河南工程咨询监理有限公司编制完成了《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造初步设计修改说明书》。 （四）水土保持监测情况 2020年11月至2021年4月，河南泽霖工程咨询有限公司对本项目开展了水土保持监测，并于2021年4月初提交了《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持监测总结报告》。 水土保持监测主要结论为：本项目水土保持措施总体布局合理、防护效果明显，各项水土流失防治指标均达到水土保持方案设计中的目标水平，其中扰动土地整治率达到98.3%，水土流失总治理度达到99.7%，土壤流失控制比为1.1，拦渣率为99.9%，林草植被恢复率达到99.7%，林草覆盖率达到26.0%。很好地控制了人为水土流失，保障了主体工程的顺利施工与正常运行。且建设单位在水土流失防治责任范围内的水土保持设施具备正常运行条件，能持续、安全、有效运行，水土保持设施的管护、维护措施落实到位，符合水土保持验收要求。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2020年11月至2021年4月，水土保持设施验收报告编制单位通过多次现场核查，收集并查阅设计、施工、监理和监测等相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，于2021年4月中旬编制完成《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持设施验收报告》。 水土保持设施验收报告结论为：本项目依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案设计的各项防治措施，完成了批复的水土流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的设计目标值，较好地控制和减少了工程建设工程中引起的水土流失；施工过程中及时开展了水土保持监理（纳入主体监理）、水土保持监测工作；运行期间管理维护责任已落实，符合水土保持设施验收条件。 （六）验收结论 验收组认为：河南省济源煤业有限责任公司高度重视工程水土保持工作，切实履行水土保持法律、法规义务，项目实施过程中依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意工程水土保持设施通过验收。 （七）后期管护要求 河南省济源煤业有限责任公司已明确了水土保持设施管理维护部门，在工程运行期要加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。